CAPSTONE PROJECT |MINUTES

Meeting date | time 12/1/2016 1:00 PM | Meeting location FPT University R.503R

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Meeting called by | Mr. LamPT | | Type of meeting | Introduction | | Facilitator | None | | Note taker | AnhPNSE90158 | | Timekeeper | None | |  |  | | |  | | --- | | Attendees  AnhPNSE90158  PhucVMSE60731  KhangNCSE61043  HoangDH60539 | |  | |

# Agenda topics

Time allotted | 9h00 | Agenda topic Review Report, Prototype | Presenter Khangncse61043

-Review công việc tuần trước:

* Đã tìm hiểu được thư viện convert văn bản định dạng word, excel, pdf sang dạng text để search được nội dung.
* Đã tìm hiểu về phần mềm VNDocR nhưng không thể demo được vì phần mềm thu phí.
* Đã tìm hiểu về dự án google book.

-Thầy Lâm yêu cầu:

* Không thực hiện convert văn bản định dạng hình ảnh (scan) sang text vì lỗi không nhận dạng được file, xác suất convert thành công thấp.
* Tìm hiểu về công nghệ N­Grow. (Nhật Anh và Minh Phúc tiến hành tìm hiểu xong trước thứ 2 ngày 18/1)
* Để phần mềm đáp ứng tốt nhu cầu người dùng cần có chức năng set thời gian hiệu lực của văn bản. (Khang và Hoàng tiến hành tìm hiểu xong trước thứ 2 ngày 18/1)
* Thực hiện cuộc tìm hiểu về cách thức tìm một văn bản của nhân viên trong một cơ quan, tổ chức.
* (Khang và Hoàng tiến hành tìm hiểu xong trước thứ 2 ngày 18/1)
* Sử dụng SQL 2008.
* Thầy sẽ gửi cho nhóm một vài văn bản mẫu.